**GROOMING**

**16 de Marzo de 2016**

La siguiente tabla muestra el resultado del análisis hecho por el equipo de trabajo, después de llevada a cabo la retrospectiva.

**PRODUCT BACKLOG**

**SPRINT 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELEMENTO** | **PRIORIDAD** | **COMPLEJIDAD** |
| **Diseñar los diagramas para la arquitectura de la aplicación** | A | 100 |
| **Diseño de la base de datos** | A | 100 |
| **Corrección de los prototipos la interfaz de la aplicación** | A | 20 |
| **Creación de la base de datos** | A | 40 |
| **Creación de la interfaz de la aplicación** | M | 20 |
| **Gestionar los datos relacionados a las revistas científicas** | M | 20 |
| **Gestionar los datos de eventos** | M | 20 |
| **Acoplamiento de la base de datos con la aplicación** | M | 100 |
| **Gestionar los datos de las convocatorias docentes** | M | 20 |
| **Gestionar búsquedas** | M | 20 |
| **Gestionar la documentación** | M | 20 |
| **Gestionar los usuarios** | M | 20 |
| **Gestionar el hosting** | B | 2 |
| **Pruebas frontend** | B | 5 |
| **Pruebas backend** | B | 5 |
|  |  |  |

**DISPONIBILIDAD EQUIPO DE TRABAJO**

|  |  |
| --- | --- |
| **INTEGRANTES** | **HORAS SPRINT** |
| Angela | 10 – 15 |
| Diego | 10 – 15 |
| David Torres | 11 – 16 |
| David Ruiz | 10 – 15 |
| Edison | 10 – 15 |
| **TOTAL** | 41 - 76 |

**PLANEACION DEL SEGUNDO SPRINT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementos del PB** | **Tamaño** | **División de Tareas** | | | | | | | | | **Horas Estimadas** |
| Diseñar los diagramas para la arquitectura de la aplicación | 100 | Diagrama de clases  Horas 2 | | Diagrama de despliegue  Horas 2 | | | Diagrama de componentes  Horas 2 | | | Diagrama de actividades  Horas 2 | 8 |
| Gestión de la base de datos | 100 | Diagrama entidad relación  Horas 2 | | | | Obtener el instalador de la base de datos  Horas 2 | | | | | 4 |
| Correcciones de la aplicación | 20 | Corrección de los prototipos de interfaz  Horas 5 | | | | Revisión de la documentación  Horas 2 | | | | | 7 |
| Creación de la base de datos | 1 | Instalar la base de datos  Horas 2 | | | Creación de los script  Horas 2 | | | Gestionar las inserciones previas de la pagina  Horas 2 | | | 6 |
| Creación de la interfaz de la aplicación | 40 | Crear la página web  Horas 10 | | | | Aplicar la funcionalidad fundamental a la página principal de la aplicación.  Horas 2 | | | | | 12 |
| Capacitaciones | 40 | Pruebas de usuario  Horas 4 | Pruebas de usabilidad  Horas 4 | | | Pruebas de experiencias de usuario  Horas 4 | | | Diseñar la prueba  Horas 4 | | 16 |
| Total | 301 |  | | | | | | | | | 53 |