**Planeación del Sprint**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementos del PB** | **Tamaño** | **División de Tareas** | | | | | | | | | **Horas Estimadas** |
| Diseñar los diagramas para la arquitectura de la aplicación | 100 | Diagrama de clases  Horas 2 | | Diagrama de despliegue  Horas 2 | | | Diagrama de componentes  Horas 2 | | | Diagrama de actividades  Horas 2 | 8 |
| Gestión de la base de datos | 100 | Diagrama entidad relación  Horas 2 | | | | Obtener el instalador de la base de datos  Horas 2 | | | | | 4 |
| Correcciones de la aplicación | 20 | Corrección de los prototipos de interfaz  Horas 5 | | | | Revisión de la documentación  Horas 2 | | | | | 7 |
| Creación de la base de datos | 1 | Instalar la base de datos  Horas 2 | | | Creación de los script  Horas 2 | | | Gestionar las inserciones previas de la pagina  Horas 2 | | | 6 |
| Creación de la interfaz de la aplicación | 40 | Crear el índex de la página web  Horas 10 | | | | Aplicar la funcionalidad fundamental a la página principal de la aplicación.  Horas 2 | | | | | 12 |
| Capacitaciones | 40 | Pruebas de usuario  Horas 4 | Pruebas de usabilidad  Horas 4 | | | Pruebas de experiencias de usuario  Horas 4 | | | Diseñar la prueba  Horas 4 | | 16 |
| Total | 301 |  | | | | | | | | | 53 |

**Integrantes:** Ángela Vega, David Sánchez Ruiz, David Sánchez Torres, Edison Solano, Diego Sosa