**PRODUCT BACKLOG**

**16 de Marzo de 2016**

**SPRINT 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELEMENTO** | **PRIORIDAD** | **COMPLEJIDAD** |
| **Diseñar los diagramas para la arquitectura de la aplicación** | A | 100 |
| **Diseño de la base de datos** | A | 100 |
| **Corrección de los prototipos la interfaz de la aplicación** | A | 20 |
| **Creación de la base de datos** | A | 40 |
| **Creación de la interfaz de la aplicación** | M | 20 |
| **Gestionar los datos relacionados a las revistas científicas** | M | 20 |
| **Gestionar los datos de eventos** | M | 20 |
| **Acoplamiento de la base de datos con la aplicación** | M | 100 |
| **Gestionar los datos de las convocatorias docentes** | M | 20 |
| **Gestionar búsquedas** | M | 20 |
| **Gestionar la documentación** | M | 20 |
| **Gestionar los usuarios** | M | 20 |
| **Gestionar el hosting** | B | 2 |
| **Pruebas frontend** | B | 5 |
| **Pruebas backend** | B | 5 |
|  |  |  |

**DISPONIBILIDAD EQUIPO DE TRABAJO**

|  |  |
| --- | --- |
| **INTEGRANTES** | **HORAS SPRINT** |
| Angela | 10 – 15 |
| Diego | 10 – 15 |
| David Torres | 11 – 16 |
| David Ruiz | 10 – 15 |
| Edison | 10 – 15 |
| **TOTAL** | 41 - 76 |