**GROOMING**

**11 de julio de 2016**

La siguiente tabla muestra el resultado del análisis hecho por el equipo de trabajo, después de llevada a cabo la retrospectiva.

**PRODUCT BACKLOG**

**SPRINT 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELEMENTO** | **PRIORIDAD** | **COMPLEJIDAD** |
| **Gestión de la base de datos** | A | 100 |
| **Pruebas de Usabilidad** | A | 40 |
| **Pruebas de Sistema** | A | 40 |
| **Gestión y administración de las cuentas** | M | 60 |
| **Alertas y Notificaciones** | M | 20 |
| **Correcciones Finales** | M | 60 |

**DISPONIBILIDAD EQUIPO DE TRABAJO**

|  |  |
| --- | --- |
| **INTEGRANTES** | **HORAS SPRINT** |
| Angela | 10 – 15 |
| Diego | 10 – 15 |
| David Torres | 11 – 16 |
| David Ruiz | 10 – 15 |
| Edison | 10 – 15 |
| **TOTAL** | 41 - 76 |

**PLANEACION DEL QUINTO SPRINT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementos del PB** | **Tamaño** | **División de Tareas** | | | | | | | | | | **Horas Estimadas** |
| **Gestión de la base de datos** | 100 | Gestionar los datos y acciones de los usuarios  Horas 2 | Gestionar la respuesta de la BD con las acciones privilegiadas del administrador  Horas 2 | | | | | | | Solucionar problemas relacionados con el host y la BD  Horas 2 | | 6 |
| **Pruebas de Usabilidad** | 40 | Corrección de la prueba (técnica de revisión heurística)  Horas 2 | | | | | Implementación de la prueba  Horas 2 | | | | | 4 |
| **Pruebas de Sistema** | 40 | Planeación de la prueba  Horas 2 | | | | | | Diseñar los casos de prueba  Horas 2 | | | | 4 |
| **Gestión y administración de las cuentas** | 20 | Registrar el usuario administrador con sus privilegios  Horas 2 | | | | Probar la funcionalidad de aceptar publicador  Horas 2 | | | | | | 4 |
| **Alertas y Notificaciones** | 20 | Notificación de e-mail por aceptar publicador  Horas 3 | | Notificación de e-mail por nueva actividad académica de interés  Horas 3 | | | | | Asignar la opción de recibir notificaciones a los usuarios con respecto a nuevas actividades académicas de interés  Horas 5 | | | 11 |
| **Correcciones Finales** | 60 | Revisión Frontend  Horas 5 | Revisión Backend  Horas 6 | | Revisión documentación Horas 4 | | | | | | Revisión pruebas  Horas 4 | 19 |
| Total | 280 |  | | | | | | | | | | 48 |