**Planeación del Sprint 5**

**Integrantes:** Ángela Vega, David Sánchez Ruiz, David Sánchez Torres, Edison Solano, Diego Sosa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementos del PB** | **Tamaño** | **División de Tareas** | | | | | | | | | | **Horas Estimadas** |
| **Gestión de la base de datos** | 100 | Gestionar los datos y acciones de los usuarios  Horas 2 | Gestionar la respuesta de la BD con las acciones privilegiadas del administrador  Horas 2 | | | | | | | Solucionar problemas relacionados con el host y la BD  Horas 2 | | 6 |
| **Pruebas de Usabilidad** | 40 | Corrección de la prueba (técnica de revisión heurística)  Horas 2 | | | | | Implementación de la prueba  Horas 2 | | | | | 4 |
| **Pruebas de Sistema** | 40 | Planeación de la prueba  Horas 2 | | | | | | Diseñar los casos de prueba  Horas 2 | | | | 4 |
| **Gestión y administración de las cuentas** | 20 | Registrar el usuario administrador con sus privilegios  Horas 2 | | | | Probar la funcionalidad de aceptar publicador  Horas 2 | | | | | | 4 |
| **Alertas y Notificaciones** | 20 | Notificación de e-mail por aceptar publicador  Horas 3 | | Notificación de e-mail por nueva actividad académica de interés  Horas 3 | | | | | Asignar la opción de recibir notificaciones a los usuarios con respecto a nuevas actividades académicas de interés  Horas 5 | | | 11 |
| **Correcciones Finales** | 60 | Revisión Frontend  Horas 5 | Revisión Backend  Horas 6 | | Revisión documentación Horas 4 | | | | | | Revisión pruebas  Horas 4 | 19 |
| Total | 280 |  | | | | | | | | | | 48 |