**RETROSPECTIVA SPRINT 2**

INTRODUCCIÒN

El 9 de julio de 2016, se encontraban reunido el grupo de trabajo en su totalidad, fue realizada la reunión de retrospectiva con la técnica “The Sailboat” o “El Velero”, para tomarla como base e implementación, ya que, según la metodología SCRUM, se ha realizado después de la rendición de cuentas del sprint que acabó de terminar.

El grupo tomó parte activa de la técnica, para el análisis y mejoramiento tanto del producto que se está desarrollando, como del ambiente y métodos de trabajo en grupo de todos, para la integración concisa de las responsabilidades enmarcadas en el proyecto.

A continuación se toman en consideración la opinión de cada integrante del equipo de trabajo:

**DAVID SÁNCHEZ RUIZ**

FORTALEZAS:

* Buena comunicación.
* Apoyo mutuo.

DEBILIDADES:

* Realizar tareas sobre el tiempo
* Pocas reuniones.

AMENAZAS:

* Desmejorar por confiarse por los "halagos recibidos".

OBJETIVOS:

* Corregir errores y optimizar y mejorar la página.
* Hacer las tareas con totalidad.

**ANGELA PATRICIA VEGA:**

FORTALEZAS:

* El grupo a demostrado gran interés en el desarrollo del proyecto
* Madurez en el equipo hacer y recibir críticas para mejorar

AMENAZAS:

* Descripción de funciones poco claras
* No seguir una  buena comunicación con el  grupo de trabajo

OBJETIVOS:

* Que el cliente quede a plenitud con el trabajo que se esta realizando
* Culminar con el proyecto satisfactoriamente

**DAVID SÁNCHEZ TORRES:**

FORTALEZAS:

* Entendimiento de las herramientas utilizadas para el desarrollo de la aplicación.
* Hay más interés por parte de todos

DEBILIDADES:

* Falta despejar dudas acerca de la aplicación

AMENAZAS:

* Pocas reuniones para hablar sobre el proyecto.

OBJETIVOS:

* Realizar reuniones más seguidas.
* Dedicar más tiempo a las correcciones.
* Terminar la página web

**EDISON SOLANO**:

FORTALEZAS:

* El ánimo de culminar satisfactoriamente el proyecto.
* La delegación de responsabilidad, han permitido que tanto desarrolladores y documentadores se logren los objetivos del sprint
* El manejo y desarrollo de las técnicas tanto de pruebas y de programación

DEBILIDADES:

* El corto tiempo de reunión
* Falta de corrección de errores en anteriores sprints.

AMENAZAS:

* La falta de comunicación en algunos aspectos de desarrollo.
* El desarrollo de tareas a último momento.
* La carga académica del semestre.

OBJETIVOS:

* Cumplir con las tareas del proyecto en general
* No olvidar y seguir aplicando SCRUM
* Corregir errores de sprint anteriores

**DIEGO SOSA:**

FORTALEZAS:

* Trabajo en equipo, con entregas puntuales por cada integrante del grupo.
* Se muestra perseverancia para finalizar con las metas establecidas para el Sprint.

DEBILIDADES:

* No todos los integrantes del grupo muestran las mimas fortalezas.
* Desarrollo de tereas del Sprint al final del calendario establecido.

AMENAZAS:

* Carga académica por demás materias.
* Los criterios del cliente, tienen tendencia diferente a lo que se pensó por los diseñadores

OBJETIVOS:

* Finalizar satisfactoriamente las capacitaciones establecidas para cumplir con el desarrollo del producto y entregarlo a tiempo.
* Superar las amenazas encontradas.

**CONCLUSION FINAL:**

Se analizaron todos los factores posibles del análisis del sprint, tanto en el ambiente de trabajo, como en lo producido, dando y contrastando ideas, con la participación activa del grupo, así, como generalidades, se presentaron los inconvenientes o inexperiencia en la metodología de desarrollo ágil, que desencadeno una serie de factores que cada integrante menciono, con el respectivo caso se desea corregir y proyectar soluciones que mejoren el equipo, tanto en el ambiente de trabajo, como en el resultado de la aplicación.